Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л № 42/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

27 октября 2022 г.	     								                      г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

О корректировке инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории г.о. Иваново и Ивановского муниципального района.

СЛУШАЛИ: О корректировке инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории г.о. Иваново и Ивановского муниципального района (Полозов И.Г.).

Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) от 09.09.2020 № 40-ип(к)/1 утверждена инвестиционная программа АО «Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Иваново и Ивановском районе на 2021 - 2023 годы (далее – инвестиционная программа).

АО «Водоканал» в соответствии с действующим законодательством разработало проект корректировки инвестиционной программы. Согласно проекту инвестиционной программы планируются следующие изменения мероприятий в сфере холодного водоснабжения:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено постановлением Департамента от 09.09.2020 № 40-ип (к)/1 | Проект корректировки инвестиционной программы |  |
| 1 | Реконструкция по проекту: "Доведение качества подземной природной воды по железу, барию до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 на водозаборе в м. Горино по ул.2-я Ягодная". Проектно-изыскательские работы | Тыс.руб. с НДС | 1 002,790 | 0,000 |  |
| 2 | Реконструкция по проекту:"Доведение качества подземной природной воды по барию, бору до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 на водозаборе в ОСК д. Богданиха". Проектно-изыскательские работы | Тыс.руб. с НДС | 1 002,790 | 0,000 |  |
|  | ИТОГО |  | 2 005,580 | 0,000 |  |

Согласно проекту инвестиционной программы планируется корректировка общей стоимости мероприятий в сфере холодного водоснабжения и источников финансирования следующим образом:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено постановлением Департамента от 09.09.2020 № 40-ип (к)/1 | Проект корректировки инвестиционной программы |  |
| 1 | Общая стоимость мероприятий в сфере холодного водоснабжения, в т.ч.: | Тыс.руб. с НДС | 168 863,744 | 161 647,837 |  |
| 1.1. | Капитальные вложения | Тыс.руб. с НДС | 78 960,000 | 38 760,000 |  |
| 1.2. | Амортизация | Тыс.руб. с НДС | 21 578,244 | 25 796,288 |  |
| 1.3. | Прочие собственные источники | Тыс.руб. с НДС | 0,000 | 27 643,949 |  |
| 1.4. | Плата за подключение | Тыс.руб. с НДС | 68 325,500 | 69 447,600 |  |

Согласно проекту инвестиционной программы планируются следующие изменения мероприятий в сфере водоотведения:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено постановлением Департамента от 09.09.2020 № 40-ип (к)/1 | Проект корректировки инвестиционной программы |  |
| 1 | «Объединение РУ-6кВ ТП-1 и РУ-6кВ ТП-2 в единое распределительное устройство 6 кВ в здании КНС очистных сооружений канализации» | Тыс.руб. с НДС | 41 266,005 | 0,000 |  |
| 2 | Строительство линии канализации с КНС от ОНВС-2, расположенной в м.Горино до восточного коллектора d=800 мм, расположенного в районе ЗЧМ (ул. Павла Большевикова). | Тыс.руб. с НДС | 0,000 | 30 305,148 |  |
|  | ИТОГО |  | 41 266,005 | 30 305,148 |  |

Согласно проекту инвестиционной программы планируется корректировка общей стоимости мероприятий в сфере водоотведения и источников финансирования следующим образом:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено постановлением Департамента от 09.09.2020 № 40-ип (к)/1 | Проект корректировки инвестиционной программы |  |
| 1 | Общая стоимость мероприятий в сфере водоотведения, в т.ч.: | Тыс.руб. с НДС | 157 820,731 | 140 842,551 |  |
| 1.1. | Капитальные вложения | Тыс.руб. с НДС | 84 336,000 | 84 336,000 |  |
| 1.2. | Амортизация | Тыс.руб. с НДС | 22 655,161 | 9 008,641 |  |
| 1.3. | Прочие собственные источники | Тыс.руб. с НДС | 22 265,400 | 14 843,600 |  |
| 1.4. | Плата за подключение | Тыс.руб. с НДС | 28 564,170 | 32 654,310 |  |

Проект корректировки инвестиционной программы АО «Водоканал» выполен на основании технического задания на корректировку инвестиционной программы, утвержденного приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области (далее – Департамент ЖКХ) от 07.10.2022 № 169. Проект корректировки инвестиционной программы АО «Водоканал» согласован Депртаментом ЖКХ письмом от 10.10.2022 № 5874.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», положением о Департаменте энергетики и тарифов Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 25.12.2014 № 577-п:

- Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу АО «Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Иваново и Ивановском муниципальном районе на 2021–2023 годы, изложив приложения 1 – 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.09.2020 № 40-ип(к)/1 в новой редакции согласно приложениям 1 – 4.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствует – 0.

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 07.10.2022 № 42/1

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения

АО «Водоканал» (городской округ Иваново и Ивановский муниципальный район)

«Инвестиционная программа АО «Водоканал» по развитию централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения в городе Иваново и Ивановском районе

на 2021–2023 годы»

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 07.10.2022 № 42/1

Приложение 3

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 07.10.2022 № 42/1

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программа АО «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Иваново и Ивановском муниципальном районе на 2021-2023 годы

Приложение 4

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 07.10.2022 № 42/1

Финансовый план инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения

в городе Иваново и Ивановском муниципальном районе на 2021-2023 годы