Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л    № 23/1

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

6 июня 2025 г.					  				                   г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Бугаева С.В., Виднова З.Б. (от УФАС России по Ивановской области, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Краснятова А.С.

От АО «Газпром газораспределение Иваново»: без представителя

Ответственный секретарь Правления: Колесова С.А.

П О В Е С Т К А:

I. Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках догазификации и газификации котельных, за 4 квартал 2024 года.

I. СЛУШАЛИ: Об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках догазификации и газификации котельных, за 4 квартал 2024 года  (Краснятова А.С.).

По запросу Департамента энергетики и тарифов Ивановской области АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) письмом от 07.04.2025 № ДЩ-03-2-05/979 представило пакет скорректированных документов, подтверждающих сведения о фактических расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования для случаев, предусмотренных подпунктами «г» - «е» пункта 4 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее – догазификация) за 4 квартал 2024 года.

Экспертной группой Департамента энергетики и тарифов Ивановской области проведена экспертиза по представленным ГРО первичным документам и обосновывающим материалам, направленным письмами от 24.02.2025 № ЛБ-03-2-13/20КТ, от 25.02.2025 № ЛБ-03-2-05/544, от 07.04.2025 № ДЩ-03-2-05/979, от 15.05.2025 № ДЩ-03-2-05/1372, данным формы сбора информации «Комплексная услуга» на портале Synology Координационного центра Правительства РФ (далее - портал Synology) и иным.

Первичные документы и материалы представлены ГРО в электронной форме в соответствии с пунктом 26(23) Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021. Материалы, представленные ГРО на бумажном носителе, представлены за подписью уполномоченного лица, и заверены печатью организации. На отдельных документах имеется отметка «коммерческая тайна».

При рассмотрении материалов исходили из того, что заключенные договора в рамках догазификации и представленные данные о фактической стоимости расходов являются достоверными, ответственность за достоверность предоставленных документов несут уполномоченные лица ГРО.

Сведения о фактических расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, в рамках догазификации, за 4 квартал 2024 года, предоставленные ГРО, содержат информацию по 2 354 объектам, в том числе:

361 объект остается незавершенным с предшествующих периодов (работы по созданию сети завершены в предшествующие периоды, акт о подключении отсутствует);

1993 объекта, финансирование которых осуществлялось в отчетном периоде, из них акты о подключении в указанном периоде представлены в отношении 1886 объектов.

В предложениях ГРО указано, что общий фактический объем освоения финансовых средств за 4 квартал 2024 года составил 122 134,60999 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: ЕОГ – 105 875,00931 тыс. руб., специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа – 16 259,60068 тыс. руб.

Представленная первичная документация отражает раздельный бухгалтерский учет операций, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в соответствии с учетной политикой ГРО (далее – Учетная политика), дополнительно представлена расшифровка расходов по мероприятиям (проектирование, строительно-монтажные работы, договорная работа, мониторинг исполнения мероприятий Заявителем, фактическая врезка и пуск газа). Кроме того, по запросу Департамента, отчетная форма содержит сведения о физических параметрах точки врезки на границе с Заявителем и выделена стоимость работ по врезке в действующий газопровод при строительстве 1 очереди. В письмах, ГРО отдельно отмечались особенности пообъектного учета расходов, которые будут рассмотрены ниже.

Финансирование мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) в рамках догазификации, производится ГРО на основании заключенного договора о финансировании с ООО «Газпром газификация» являющимся «Единым оператором газификации» (далее – ЕОГ). В соответствии с пояснительной запиской ГРО источниками затрат на догазификацию в отчетном квартале являются только средства Единого оператора газификации (далее – ЕОГ) и специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа, сведения о финансировании работ, товаров (услуг), оплачиваемых в рамках исполнения мероприятий по догазификации, за счет иных источников отсутствуют.

Сводный и пообъектный планы-графики догазификации утверждены в составе Региональной программы газификации (утв. постановлением Правительства Ивановской области от 28.12.2020 № 678-п, в редакции постановлений от 05.12.2022 № 706-п, от 22.06.2023 № 271-п, от 15.09.2023 № 439-п, от 27.06.2024 № 278-п, от 26.02.2025 № 73-п), выполнение ГРО работ по подключению объектов производится в рамках заключенных договоров на догазификацию.

Согласно отчету ГРО, по состоянию на 01.01.2025 акты о подключении отсутствуют в отношении 361 объекта, при этом создание сети до границ земельного участка Заявителя (обеспечена техническая возможность) для подключения объектов было профинансировано ЕОГ в соответствии с принятыми ранее тарифными решениями. Эксперты отмечают, что согласно данным портала Synology в 52 из 361 случаев, договора являются комплексными, то есть ГРО выполняет работы и в границах земельного участка Заявителя. В свою очередь, из пояснений ГРО в письме от 07.04.2025 № ДЩ-03-2-05/979 следует, что в отношении договоров 41Д-0260 и 70Д-0809 ведется работа по их расторжению, договор 50Д-0210 отражен ошибочно (объект подключен в 4 квартале 2023 года), а в остальных случаях имеется дополнительное соглашение о продлении сроков исполнения мероприятий либо акт о подключении подписан позднее отчетного квартала.

Полная оценка представленных документов и замечаний приведена в экспертном заключении от 27.05.2025. В протоколе кратко отражаются основные замечания:

1) Наименования адресной части и уникального кода объектов в реестре были уточнены и(или) скорректированы в отношении 28 объектов на основании данных Государственного адресного реестра (ГАР) и Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), документов ГРО о присвоении адресной части объектам и корректного кода, полного наименования объекта согласно актам о подключении, для устранения технических ошибок либо для обеспечения соответствия наименования объекта в сводном и пообъектном планах-графиках догазификации утвержденных в составе Региональной программы газификации.

В отсутствие конкретных предложений от ГРО о пообъектном присвоении кода мероприятия, в части отнесения объекта к категории СНТ, при формировании приложения к тарифному решению в соответствии с требованиями приказа ФАС России ФАС России от 08.10.2024 № 702/24, эксперты учитывали возможность внесения изменений в действующую редакцию пообъектных планов-графиков догазификации в составе Региональной программы газификации и все имеющиеся документы в совокупности.

2) Нарушение сроков подключения. Эксперты неоднократно обращают внимание на неоднократное продление срока действия договора и технических условий. Так, по состоянию на 01.01.2025 из представленного реестра объектов догазификации числятся 360 объектов без затрат ГРО и выполнения работ в текущем квартале, срок исполнения которых превышает нормативный - 135 календарных дней. Так, в представленном перечне присутствуют договора на подключение, которые были заключены в 2021 году - 57 объекта, в 2022 году - 127 объекта, в 2023 году – 133 объектов. Выборочная пообъектная проверка показала, что из 360 объектов, согласно данным на портале Synology, мероприятия внутри границ земельного участка Заявителя ГРО выполняет по 52 объектам.

3) Несвоевременное отражение расходов в отчетном периоде. В представленном реестре отмечены случаи, в которых

- даты актов приемки законченного строительства, даты подписания актов в Ростехнадзоре и даты ввода в эксплуатацию построенного газопровода существенно отличаются;

- даты актов приемки законченного строительства и акты о подключении соответствуют предшествующим отчетным периодам;

Таким образом, длительные сроки подписания акта приемки законченного строительства и соответственно затягивание сроков формирования стоимости объекта приводят к тому, что сметная стоимость экспертами Департамента оцениваются с использованием нормативов цен, действующих в периоде, следующем за периодом, в котором осуществлялось строительство.

4) Некорректное отражение сведений в первичной документации. При оформлении актов выполненных работ, актов приемки законченного строительства, проектной и первичной документации, в том числе встречаются случаи, когда:

- в представленных актах выполненных работ отражены материалы и работы, не предусмотренные проектной документацией. В таком случае экспертами исключались указанные работы из-за их отсутствия в проектной документации;

- точка врезки в актах о подключении отражена некорректно: указана комплексно по построенному ГРО газопроводу, не заполнены характеристики подключаемого оборудования. Также, выявлены случаи, когда сведения о наличии работ внутри границ земельного участка заявителя не отражаются, либо указанная сумма не соответствует расчету платы в договоре, при этом в представленных договорах на подключение расчет стоимости платы внутри границ земельного участка прилагается не в каждом случае и на портале Synology отражены не все объекты. Таким образом, достоверно оценить необходимость мониторинга выполнения заявителем технических условий, проверить обоснованность расходов и определить точку врезки, при выполнении ГРО работ внутри границ земельного участка, не представляется возможным.

Учитывая вышеизложенные замечания в части оформления и предоставления документов, в том числе корректности отражения сведений в договорах на подключение, актах о готовности сети и актах о подключении, экспертами при определении экономически обоснованных расходов ГРО, связанных с мониторингом выполнения технических условий Заявителем, учитывались затраты по договорам, к которым были представлены акты о готовности сети, а в случаях осуществления исполнителем мероприятий по подключению в пределах границ земельного участка заявителя, расходы не исключались, но оценивались исходя из  точки подключения определенной на наружной (внешней) стене объекта капитального строительства.

5) Завышены и(или) вызывают сомнения расходы ГРО и обоснованность выполненного объема работ, в том числе:

5.1. По протяженности построенных газопроводов.

По результатам проведенной оценки представленных актов приемки законченного строительства были выявлены факты отражения протяженности и профиля газопровода в соответствии со спецификацией разработанной проектной документации и(или) фактическому списанию материалов.

Эксперты отмечают, что достоверная информация о технико-экономических характеристиках проектируемого линейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об основных технологических операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля) должна указываться в техническом плане, подготовленном кадастровым инженером, которые ГРО не предоставляет. Также, в представленных в Департамент материалах, в нарушение п. 24 Правил взаимодействия, информации и сведений о наличии учетно-регистрационных действий в отношении права собственности на построенный газопровод не приводится.

Таким образом, при определении экономически обоснованного размера расходов на строительство газопроводов, эксперты исходят из профиля трассы, который отражается в проектной документации.

5.2. Объем общехозяйственных расходов, отраженных в актах выполненных работ и начисляемых согласно Учетной политике на каждый этап работ в рамках подключения.

В письме от 24.02.2025 № ЛБ-03-2-13/20КТ, ГРО отмечало, что согласно Учетной политике Общества на подрядные работы, в то числе на ПИР начисляются общепроизводственные расходы, которые указаны в акте о приемке проектных работ ПР ТП-ХС, в связи с чем при определении экономически обоснованного уровня расходов, ГРО предлагало брать в расчет не смету, которая приложена к договору подряда (т.к. в ней учтены только 80% затрат), а разработанную дополнительную смету на ПИР  (в которой учтены 100% затрат).

По итогам проведенной комплексной оценки представленных актов на проектирование и строительство газопроводов было выявлено начисление общепроизводственных расходов, существенно превышающих стоимость прямых затрат, преимущественно за счет расходов на исполнение функций заказчика (отдела догазификации). В пояснениях от 07.04.2025 № ДЩ-03-2-05/979 ГРО ссылается на действующий порядок формирования затрат в Учетной политике, где в качестве базы распределения принимается сумма прямых расходов, сформированных на счете 08.03 по всем структурным подразделениям за отчетный период в разрезе каждого объекта строительства, отдельно по каждой статье ПИР и СМР. При этом, полной расшифровки показателей, принятых при распределении общехозяйственных расходов, ГРО не представляет.

Учитывая, что определение стоимости работ на проектирование и фактических экономически обоснованных расходов производится на основании расценок Сборника федеральных сметных нормативов на работы по проектированию, которые учитывают начисление прочих (непрямых) расходов, эксперты не видят оснований увеличивать экономически обоснованные расходы ГРО по дополнительным сметам на ПИР.

В части общехозяйственных работ на СМР, эксперты, основываясь на расшифровке затрат, учтенных текущей редакцией Укрупненных нормативов цен строительства, считают, что размер общепроизводственных расходов, включая расходы на службы заказчика, учтенные в НЦС 81-02-15-2024 являются достаточными.

5.3. Применение коэффициента стесненных условий при определении экономически обоснованных расходов на строительно-монтажные работы.

В письме ГРО от 24.02.2025 № ЛБ-03-2-13/20КТ, ГРО при расчете по НЦС стоимости объектов, расположенных в городах Иваново, Кинешма, Фурманов, Шуя и т.п., просило применять коэффициент стесненных условий застроенной части городов 1,06 (п. 29 НЦС 81-02-15-2024).

При определении экономически обоснованных расходов на строительно-монтажные работы с использованием НЦС, эксперты, помимо отражаемого наименования работ в проектной документации, учитывали наличие трех факторов стесненных условий, оговоренных Методикой определения сметной стоимости, в ред. приказа Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр, а именно: интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или подвеске; расположение объектов капитального строительства сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; стесненные условия или невозможность складирования материалов; ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными проекта организации строительства.

5.4. Объем инженерно-геодезических работ в сопоставлении с протяженностью создаваемого газопровода и площади строительства.

Совокупная оценка предоставленных договоров и результатов проведения инженерно-геодезических и кадастровых работ, показала, что в Обществе отсутствует выбор наиболее экономичного варианта выполнения работ, что характеризуется несопоставимой стоимостью работ к площади обследуемых участков в отчетах относительно предполагаемой площади строительства. При невозможности идентифицировать объем расходов, либо сомнений в размере и обоснованности затрат по мероприятиям, исходя из учтенных в применяемых нормативах расходах, эксперты при определении экономически обоснованного уровня расходов, принимали во внимание максимально возможные параметры к протяженности строящейся трассы с учетом требований СП 47.13330.2016 и СП 11-105-95.

Рассмотрев представленные документы и обоснования, экспертная группа предлагала утвердить размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования на выполнение мероприятий в рамках догазификации и газификации котельных, за 4 квартал 2024 года в размере                              114 604 945,72 руб. (без учета налога на добавленную стоимость), при этом корректировка расходов произведена на общую сумму 7 536 200,81 руб. по 690 объектам

Проект решения, экспертное заключение и расчетные таблицы были направлены в адрес ГРО письмом от 28.05.2025 № исх-1001-018/4-2-09.

Письмом от 05.06.2025 № ДЩ-03-2-13/73КТ АО «Газпром газораспределение Иваново» (далее – ГРО) представило возражения к экспертному заключению от 27.05.2025 (далее – заключение от 27.05.2025) и проекту решения с пообъектными замечаниями по корректировке экономически обоснованных расходов (далее – ЭОР) по 69 объектам догазификации.

Согласно обращению ГРО с учетом предоставленных пояснений, предлагается:

I. Изменить наименование адресной части 11 объектов в целях компенсации расходов ООО «Газпром газификация»;

II. Учесть расходы по договорной работе и скорректировать суммы экономически обоснованных расходов на выполнение указанных мероприятий по договорам  70Д-3053, 30Д-1477, 30Д-1150, 30Д-1152;

III. Учесть пояснения в части корректировки точки врезки по объектам: 41Д-0527, 30Д-1231, 30Д-1318, 70Д-3219;

IV. Скорректировать суммы экономически обоснованных расходов в части стоимости строительно-монтажных работ (далее – СМР) по объектам на основании представленных возражений ГРО;

V. Скорректировать суммы экономически обоснованных расходов в части стоимости проектно-изыскательских работ (далее – ПИР) по объектам на основании представленных возражений ГРО;

VI. Учесть возражения ГРО в части общехозяйственных затрат.

Экспертами были рассмотрены представленные ГРО возражения и повторно проведена оценка первичных документов по указанным объектам, замечания ГРО учтены частично. Далее, в протоколе кратко излагаются возражения ГРО и пояснения экспертов:

I. Адресная часть наименований объектов скорректирована. Эксперты неоднократно обращают внимание уполномоченных исполнителей ГРО на необходимость своевременного и качественного представления запрашиваемых Департаментом документов. Адресная часть объектов указывается экспертами Департамента преимущественно на основании предоставленного ГРО реестра объектов указываемого в форме 11 с учетом проведенной оценки их соответствия с пообъектным планом-графиком догазификации утвержденном в составе Региональной программы газификации (утв. постановлением Правительства Ивановской области от 28.12.2020 № 678-п, в редакции постановлений от 05.12.2022 № 706-п, от 22.06.2023 № 271-п, от 15.09.2023 № 439-п, от 27.06.2024 № 278-п, от 26.02.2025 № 73-п), а также данным Государственного адресного реестра (ГАР) и Федеральной информационной адресной системы (ФИАС);

II. В части замечаний по затратам на договорную работу по договорам 70Д-3053, 30Д-1477, 30Д-1150, 30Д-1152 были учтены частично, так как согласно пункту 46 Методических указаний, утв. Приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (ред. от 25.05.2023), расходы на договорную работу не должны превышать расходы, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период подачи заявки.

III. точка врезки по договорам 41Д-0527, 30Д-1231, 30Д-1318, 70Д-3219 скорректирована по пояснениям ГРО и повторной проверки актов о подключении.

IV. Суммы экономически обоснованных расходов в части стоимости строительно-монтажных работ при расчете экспертов скорректированы. Пообъектная расшифровка приведена в экспертном заключении от 6.06.2025.

V. Суммы экономически обоснованных расходов в части стоимости ПИР при расчете экспертов скорректированы. Пообъектная расшифровка приведена в экспертном заключении от 6.06.2025.

VI. При учете затрат на проектно-изыскательские работы, выполненные подрядным способом, экспертами не учитывается дополнительное начисление  общепроизводственных расходов ГРО. Экспертами неоднократно давались пояснения о порядке определения экономически обоснованных затрат, при этом отмечалось что стоимость Общехозяйственных работ начисляемая на каждое мероприятие в отдельности ГРО не расшифровывается, и в большинстве случаев превышает размер прямых расходов. При этом, были выявлены случаи последующей их корректировки и распределения между видами деятельности Общества. Учитывая наличие собственного персонала проектировщиков обоснованность привлечения субподрядчиков с последующим увеличением сметной стоимости должно быть обосновано ГРО дополнительно.

Пообъектные замечания, расчет и определение экономически обоснованных расходов по мероприятиям по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования в рамках реализации мероприятий по догазификации, за 4 квартал 2024 года представлены в приложениях к экспертному заключению от 06.06.2025 г. Совокупно по результатам проведенной повторной экспертизы представленных материалов, с учетом требований пункта 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и завершение мероприятий по созданию сети газораспределения за 4 квартал 2024 года, составили:

|  | Наименование расходов | Ед. изм. | Данные с корр. ГРО (07.04.2025) | Экспертное заключение от 27.05.2025 | Экспертиза ДЭИТ ИО от 6.06.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономически обоснованные расходы, ВСЕГО, в том числе: | тыс. руб. | 122 134 609,99 | 114 604 945,72 | 114 771 054,83 |
| 1.1. | Фактический объём освоения, в т.ч.: | тыс. руб. | 105 875 009,31 | 99 351 842,09 | 99 460 649,55 |
|  | выполнение проектных работ | тыс. руб. | 17 366 713,06 | 15 516 972,95 | 15 522 905,55 |
|  | выполнение СМР | тыс. руб. | 88 508 296,25 | 83 834 869,14 | 83 937 744,00 |
| 1.2. | Иные расходы, всего: | тыс. руб. | 16 259 600,68 | 15 253 103,63 | 15 310 405,28 |
| 1.2.1. | мониторинг выполнения Заявителем технических условий (приёмка объектов) | тыс. руб. | 1 317 027,06 | 1 247 206,75 | 1 247 206,75 |
| 1.2.2. | осуществление фактического присоединения | тыс. руб. | 12 313 155,65 | 11 756 708,28 | 11 810 950,17 |
| 1.2.3. | договорная работа | тыс. руб. | 2 629 417,97 | 2 249 188,60 | 2 252 248,36 |
| 2 | Количество объектов, по которым учтены расходы на выполнение мероприятий | шт. | 1993 | 1993 | 1993 |

Общая корректировка расходов составила 7 370 091,70 руб. по 683 объектам.

Рассмотрев представленные документы и обоснования, экспертная группа предлагает в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», приказом ФАС России от 08.10.2024 № 702/24 «Об утверждении формы исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) или иного уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации и в рамках догазификации котельных», экспертами предлагается:

Утвердить размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» газоиспользующего оборудования в рамках догазификации и догазификации котельных за 4 квартал 2024 года в размере 114 771 054,83 руб. (без учета налога на добавленную стоимость), с распределением по источникам финансирования согласно приложения к проекту решения.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 «Об утверждении Правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и(или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», приказом ФАС России от 08.10.2024 № 702/24 «Об утверждении формы исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) или иного уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации и в рамках догазификации котельных», Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Утвердить размер экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Иваново» в рамках догазификации и в рамках догазификации котельных за 4 квартал 2024 года в размере                     114 771 054,83 руб. (без учета налога на добавленную стоимость), с распределением по источникам финансирования согласно приложению к постановлению.

2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Морева Е.Н. | за |
| 2 | Бугаева С.Е. | за |
| 3 | Гущина Н.Б. | за |
| 4 | Турбачкина Е.В. | за |
| 5 | Коннова Е.А. | за |
| 6 | Полозов И.Г. | за |
| 7 | Агапова О.П. | - |

Итого: за – 6, против – 0, воздержались – 0, отсутствуют – 1.

| Ответственный секретарь Правления |  | С.А. Колесова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |