Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________ Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л  № 44/4

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

30 сентября 2025 г.	 									г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Бугаева С.Е.

Члены Правления: Бугаева С.Е., Турбачкина Е.В., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Агапова О.П.

Ответственный секретарь правления: Колесова С.А.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Копышева М.С.

От УФАС по Ивановской области: Виднова З.Б.

П О В Е С Т К А:

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения Шуйского МУП ОК и ТС на 2025-2036 годы |

- СЛУШАЛИ: Об утверждении изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения Шуйского МУП ОК и ТС на 2025-2036 годы (Копышева М.С.)

Шуйское МУП ОК и ТС направило в адрес Департамента изменения в действующую инвестиционную программу в сфере теплоснабжения «Модернизация системы теплоснабжения городского округа Шуя на 2025-2036 годы», утвержденную постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 06.09.2024 № 31-ип(тс)/1 (далее – Программа) (далее – Инвестиционная программа, Изменения в инвестиционную программу).

Предлагаемые Шуйское МУП ОК и ТС изменения предполагают перенос сроков реализации мероприятия «Модернизация котельной №9» с 31.12.2025 на 31.12.2026.

Внесения изменений в инвестиционную программу предусмотрены п. 46 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ...» (далее-Правила № 410) -  внесение изменений в схему теплоснабжения.

В соответствии с п. 21 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ...», Изменения в инвестиционную программу Шуйского МУП ОК и ТС направлена Департаментом (письмо от 27.08.2025 № исх-1530-018/3-07) на согласование в орган местного самоуправления.

Письмом от 18.09.2025 № 4835 Администрация Ивановского района согласовала Изменения в инвестиционную программу, указав, что соответствующие изменения внесены в схему теплоснабжения, утвержденную постановлением Администрации городского округа Шуя от 20.08.2025 № 1141 «Об актуализации схемы теплоснабжения городского округа Шуя Ивановской области на 2023-2030 год» (том 1 раздел 5 пункт «в», стр. 156), тем самым оценила запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 30 Правил № 410 Основаниями для отказа в утверждении исполнительным органом субъекта Российской Федерации инвестиционной программы и направления ее на доработку являются, в том числе превышение расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы над расходами на реализацию указанных мероприятий, определенными по укрупненным сметным нормативам для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому обеспечению в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В первоначальном варианте инвестиционной программы, утвержденной постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 06.09.2024 № 31-ип(тс)/1 (Далее- Первоначальный вариант ИП), общая потребность инвестиционной программы в финансировании составляет 10 881,446 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- на модернизацию котельной №9, расположенной по адресу: г. Шуя, Восточная 2-я ул., д.21-

4 932,109 тыс. руб. (в ценах 2025 года),

- на модернизацию котельной №32, расположенной по адресу: г. Шуя, Вихрева ул., д.77 -

5 949,338 тыс. руб. (в ценах 2026 года).

В связи с переносом срока исполнения мероприятия с 2025 на 2026 г. изменения в инвестиционную программу предусматривают увеличение общей потребности инвестиционной программы в финансировании до 11 142,84853 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- на модернизацию котельной №9, расположенной по адресу: г. Шуя, Восточная 2-я ул., д.21-

5 193,511 тыс. руб. (в ценах 2026  года),

- на модернизацию котельной №32, расположенной по адресу: г. Шуя, Вихрева ул., д.77 -

5 949,338 тыс. руб. (в ценах 2026 года).

Учитывая факт, что в Первоначальном варианте ИП общая потребность инвестиционной программы не превышала стоимость по укрупненным сметным расчетам, Департаментом проведена оценка стоимости мероприятия путем приведения его из цен 2025 в цены 2026 года:

| Мероприятия | Первоначальный вариант ИП |  | Индекс цен в инвестиции в основной капитал 2026/2025 из прогноза минэкономразвития от 24.09.2025 | Изменения в инвестиционную программу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребность в финансировании, тыс. руб. (без НДС) | Год реализации мероприятия |  | Потребность в финансировании, тыс. руб. (без НДС) | Год реализации мероприятия |
| Модернизация котельной №9 | 4 932,109 | 2025 | 1,055 | 5 203,374 | 2026 |
| Модернизация котельной №32 | 5 949,338 | 2026 | 1,055 | 5 949,338 | 2026 |

Таким образом, общая потребность Изменений в инвестиционную программу не превышает стоимость по укрупненным сметным расчетам.

Источниками финансирования мероприятий определены заемные средства. Процент по займу запланирован в размере 22%, что не превышает величину, рассчитанную исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день возникновения соответствующих обязательств, увеличенной на 4 процентных пункта (на дату утверждения инвестиционной программы постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 06.09.2024 № 31-ип(тс)/1).

Возврат денежных средств планируется осуществить за счет собственных средств (амортизации) в течение 2026-2036 годов.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 30 Правил № 410 Основаниями для отказа в утверждении исполнительным органом субъекта Российской Федерации инвестиционной программы и направления ее на доработку являются, в том числе недоступность тарифов регулируемой организации для потребителей.

Во исполнение требований подпункта «а» пункта 30 Правил № 410 Департаментом проведена оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей, по результатам которой вынесено заключение от 30.09.2025 о доступности тарифов для потребителей в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы. При иной ставке заемных средств оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей не проводилась.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

1.	Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения Шуйского МУП ОК и ТС ««Модернизация системы теплоснабжения городского округа Шуя на 2025-2036 годы», реализуемую на территории г.о. Шуя Ивановской области, согласно приложениям 1–5 к настоящему протоколу.

2.	Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Турбачкина Е.В. | за |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Полозов И.Г. | за |
| 6. | Гущина Н.Б. | - |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 1.

| Ответственный секретарь Правления |  | С.А. Колесова |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, статс-секретарь | - | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |