Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________ Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л  № 42/3

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

19 сентября 2025 г.	 									г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Гущина Н.Б., Турбачкина Е.В., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Агапова О.П.

Ответственный секретарь правления: Колесова С.А.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Чухлова Я.В.

От УФАС по Ивановской области: Виднова З.Б.

П О В Е С Т К А:

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1. | Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «КПР» (котельной «Квартальная», п. Савино, ул. Первомайская, д. 43) на 2025-2035 годы |

- СЛУШАЛИ: Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «КПР» (котельной «Квартальная», п. Савино, ул. Первомайская, д. 43) на 2025-2035 годы (Чухлова Я.В.)

ООО «КПР» направило в адрес Департамента первично разработанную и впоследствии доработанную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения по котельной «Квартальная», п. Савино, ул. Первомайская, д. 43 на 2025-2035 годы, реализуемой в рамках концессионного соглашения (далее – Программа).

Основной задачей Инвестиционной программы является переключение потребителей тепловой энергии от котельной ООО «Теплопром» на тепловые сети ООО «КПР» от котельной п. Савино, ул. Первомайская, д. 43.

В актуализированной на 2024 год схеме теплоснабжения п. Савино Савинского муниципального района Ивановской области, размещенном на официальном сайте Администрации Савинского муниципального района в разделе «ЖКХ» (https://mr-savino.ru/biznes/GKH/steplo2024.pdf) на стр. 9 имеется информация о направлении теплоснабжающей организацией ООО «Теплопром» в адрес Администрации Савинского муниципального района уведомления от 20.02.2021 № 698 и письма от 18.05.2022 № 1400 о выводе котельной ООО «Теплопром» из эксплуатации. Для обеспечения надежного теплоснабжения социально-значимых объектов, расположенных в п. Савино, в проекте схемы теплоснабжения предусмотрены мероприятия по переключению социально-значимых объектов, потребляющий тепловую энергию, с котельной ООО «Теплопром» на котельную расположенную в п. Савино на ул. Первомайской.

В соответствии с п. 36 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 (далее – Правила №410), необходимость утверждения инвестиционной программы на 2025-2035 годы обусловлена заключением концессионного соглашения от 17.12.2024 № 61-с в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Савинского муниципальный район Ивановской области.

В инвестиционную программу включены мероприятия, предусмотренные концессионным соглашением (форма 2-ИП ТС):

- Строительство участка тепловой сети от котельной «Квартальная» до У-1А.

- Строительство участка тепловой сети от У-1А до У-1Б.

- Строительство участка тепловой сети от У-1Б до У-1В.

- Строительство участка тепловой сети от ТК-5 до У-31А.

- Строительство участка тепловой сети от У-31А до У-31Б.

- Строительство участка тепловой сети от У-31Б до У-31В.

- Строительство участка тепловой сети от У-31В до У-31Г.

- Строительство участка тепловой сети от У-31Г до У-31-ТК-4 со строительством в узловой точке У31-ТК4 тепловой камеры ТК-У31-ТК4.

- Строительство участка тепловой сети от У-31-ТК-4 до У-31Д.

- Строительство участка тепловой сети от У-31Д до У-31Е.

- Строительство участка тепловой сети от У-31Е до У-10.1.

- Строительство повысительной насосной станции (ПНС) около тепловой камеры ТК-5 (в районе дома 18а на ул. Первомайская) в направлении тепловой камеры ТК-У31-ТК4.

- Реконструкция участка тепловой сети от У-25 до ТК-5.

- Реконструкция участка тепловой сети от узловой точки У-30 до ТК-7.

- Вывод из эксплуатации участка тепловой сети от котельной "Квартальная" до У-1.

Во исполнение требований подпункта «в» пункта 30 Правил № 410 Департаментом проведен сравнительный анализ расходов на реализацию мероприятий, включенных в соответствии с концессионным соглашением в утверждаемую инвестиционную программу, с предельной суммы расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и (или) модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества новым более производительным, иное улучшение характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества, которые предполагается осуществлять концессионером в соответствии с концессионным соглашением.

Общая потребность инвестиционной программы в финансировании составляет 30 932,481 тыс. руб. (без НДС) и не превышает предельный размер финансирования мероприятий концессионного соглашения - 30 932,481 тыс. руб., установленный в пункте 28 концессионного соглашения от 17.12.2024 № 61-с в ред. от 02.06.2025 № 13-с (37 118,977 тыс. руб. с НДС, что равнозначно 30 932,481 тыс. руб. без НДС) и приложении 5 к концессионному соглашению от 17.12.2024 № 61-с в ред. от 02.06.2025 № 13-с.

Во исполнение требований подпункта «б» пункта 30 Правил № 410 Департаментом проведена экспертиза предоставленных ООО «КПР» сметных расчетов в целях утверждения мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения «котельной «Квартальная», расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, п. Савино, ул. Первомайская, д. 43 на 2025-2035 годы».

По результатам проведенной экспертизы замечания к сметной документации отсутствуют.

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в 2025 году.

Источниками финансирования мероприятий определены заемные и бюджетные средства. Процент по займу запланирован в размере 25%, что соответствует проценту, принятому при согласовании нормативного уровня прибыли в качестве долгосрочного параметра регулирования в целях заключения концессионного соглашения. Затраты на обслуживание заемных средств не учтены в составе объемов финансирования инвестиционной программы и будут рассчитаны по правилам тарифного регулирования при формировании тарифов на тепловую энергию.

Возврат денежных средств планируется осуществить за счет собственных средств (амортизации) в течение 2025–2035 годов и бюджетных средств в следующем размере:

1. Собственные средства всего – 8 831,549 тыс. руб. (без НДС) в том числе:

1.1. амортизационные отчисления – 8 831,549 тыс. руб. (без НДС).

2. Бюджетное финансирование (плата концедента) - 22 100,933 тыс. руб. (без НДС).

Письмом от 17.09.2025 № 2559 Администрация Савинского муниципального района согласовала инвестиционную программу ООО «КПР», тем самым оценила запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей в границах п. Савино Савинского муниципального района Ивановской области;

- снижение темпа износа объектов системы теплоснабжения;

- снижение объема потерь тепловой энергии при передаче тепловой энергии;

- достижение показателей надежности объектов системы централизованного теплоснабжения.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

- Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 
ООО «КПР» на 2025-2035 годы по котельной «Квартальная», п. Савино, ул. Первомайская, д. 43, реализуемой в рамках концессионного соглашения, согласно приложениям 1 – 5.

- Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | - |
| 3. | Турбачкина Е.В. | за |
| 4. | Коннова Е.А. | за |
| 5. | Полозов И.Г. | за |
| 6. | Гущина Н.Б. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 6, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 1.

| Ответственный секретарь Правления |  | С.А. Колесова |
| --- | --- | --- |
| Члены правления: |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области | - | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |