Краткое описание инвестиционной программы

ООО «ЭСК Гарант» на 2020-2022 годы

ООО «ЭСК Гарант» c 01.07.2014 года является Гарантирующим поставщиком (далее ГП) электрической энергии на территории Ивановской области.

ГП относится к субъектам электроэнергетики, инвестиционные программы (далее – ИПР) которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ, и финансирование которых осуществляется с использованием инвестиционных ресурсов, учитываемых при установлении цен (тарифов) в электроэнергетике.

Инвестиционная программа ГП подготовлена в соответствии с требованиями законодательства:

- постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (в т.ч. в ред. Постановления Правительства РФ N 202 от 17.02.2017);

- постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

-  постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

При регулировании цен (тарифов) ООО «ЭСК Гарант» применяется метод сравнения аналогов. ИПР утверждаются ежегодно на период реализации, составляющий не менее 3 лет.

Целью реализации инвестиционных проектов ООО «ЭСК Гарант» является обеспечение стабильного функционирования ГП и выполнения требований законодательства:

– Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

– Постановления Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

– Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»;

– Федерального закона N 522-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»;

– Приказ ФАС России от 21.11.2017 N 1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов».

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (п.11, Раздел II) и Постановлением Правительства РФ №1178 от 29.12.2011 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», гарантирующие поставщики должны разработать и внедрить стандарты обслуживания потребителей. Исполнение требований законодательства требует осуществления соответствующих инвестиций, единственным источником финансирования которых могут быть сбытовые надбавки.

Обслуживание гарантирующим поставщиком потребителей в соответствии с вышеуказанными нормативными документами должно осуществляться в соответствии со следующими требованиями:

- наличие и функционирование центров очного обслуживания потребителей (обслуживание посредством личного контакта с работниками организации), осуществление заочного обслуживания потребителей (обслуживание потребителей с безличным контактом с работниками организации, в том числе по телефону, почте или через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), а также обеспечение наличия бесплатных телефонных или телекоммуникационных каналов связи;

- снятие и прием показаний приборов учета, а также обеспечение приема показаний приборов учета от потребителей способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть «Интернет» и др.);

- обеспечение выставления потребителю счетов на оплату электрической энергии способами, допускающими возможность их удаленной передачи (почта, сеть «Интернет» и др.);

- обеспечение потребителю возможности внесения платы по договору энергоснабжения различными способами, в том числе непосредственно гарантирующему поставщику без оплаты комиссии (для граждан);

- организация службы приема обращений потребителей по вопросам поставки некачественной электрической энергии или прекращения поставки электрической энергии, а также оповещения потребителей о причинах поставки некачественной электрической энергии или прекращения поставки электрической энергии и о планируемых сроках устранения указанных нарушений и др.

- организация приема иных обращений потребителей (покупателей) в адрес гарантирующего поставщика письменно или устно, в том числе посредством телефонной связи, сети «Интернет», электронной почты, а также оперативного ответа на них по существу с возможностью решения вопроса потребителя (покупателя) за 1 обращение.

В целях выполнения указанных требований ООО «ЭСК Гарант» предусмотрены расходы на обеспечение соблюдения стандартов по качеству обслуживания потребителей: ведение баз данных потребителей; увеличение степени  информированности граждан о доступности современных сервисов обслуживания и расширении линейки предоставляемых услуг; увеличение количества клиентов, переведенных на дистанционное обслуживание («личный кабинет», «Электронный счет», «электронный документооборот»), и количества оплат; повышение оперативности решения иных вопросов потребителей (покупателей); сокращение числа обращений, в сумме 5 857 002 руб. (2019-2022 годы), в том числе на 2020-2022 годы в сумме 5 224 426 руб. Данные расходы включают:

- Проект № J 7 «Личный кабинет клиента» в сумме 3 999 108 руб. на 2020 год.

По состоянию на начало 2019 года функционал, интерфейс и работоспособность сервисов Личного кабинета клиента (далее ЛКК) физически и морально не соответствует потребностям клиентов.

При технических сбоях в работе сервисов дистанционного обслуживания происходят полные остановки процесса обслуживания клиентов, приема показаний приборов учета и оплат, отображения квитанций, и пр.

Разработка и внедрение новой версии ЛКК позволит снизить нагрузку на сотрудников ОПиОК, т.к. клиенты все свои вопросы смогут решить посредством Обратной связи в ЛКК, не посещая офис продаж в пиковые часы загрузки. Это исключит большие неудобства для клиентов Компании, среди которых большое количество людей пенсионного возраста, людей с ограниченными возможностями и людей с маленькими детьми, которые вынуждены приходить вместе с ними.

Новый интерфейс ЛКК позволит привязать лицевые счета клиентов для оперативной передачи показаний приборов учета.

Возможность оплаты с получением электронного чека так же занимает высокое место в рейтинге экономии времени и экологии для клиентов Компании.

- Проект № J 8 «Развитие СЭД Directum» в сумме 1 857 894 руб. на 2019-2021 года (632 576 руб. на 2019 год, 1 041 493 руб. на 2020 год и 183 825 руб. на 2021 год).

В настоящее время существует необходимость создания единого информационного пространства для оказания клиентского сервиса при обработке обращений клиентов, т.к. в компании отсутствует единое информационное пространство с данными о клиентах. Процессы клиентского сервиса не унифицированы и разрознены. Процесс обработки обращений клиентов выполняется вручную, что влечёт за собой затягивание сроков оказания клиентского сервиса и ошибки, приводящие к новым жалобам клиентов.

Целью реализации проекта является повышение качества клиентского сервиса за счёт:

- Быстрого доступа к полной информации о клиенте, истории взаимоотношений с ним;

- Унификации и сокращения сроков процесса обработки обращений клиентов;

- Снижения количества ошибок при обработке обращений клиентов.

В противном случае существует риск дальнейшего снижения качества клиентского сервиса на фоне более технологичных компаний, риск потери доли рынка и снижения собираемости средств за потребленную электрическую энергию, и как следствие, снижение процента реализации, что негативно отразится на финансовых показателях деятельности гарантирующего поставщика – самого крупного на территории Ивановской области.

Затраты, необходимые для эффективного осуществления функций гарантирующего поставщика в 2020-2022 годах на территории Ивановской области компанией ООО «ЭСК Гарант» составляют 656 639 745 руб. и включают в себя:

- Проект № J 1 «Устройство мобильных стеллажей» в сумме 2 180 787 руб. на 2020-2021 года (1 152 706 руб. на 2020 год, 1 028 081 руб. на 2021 год).

Для сокращения расходов на аренду и содержание архивных и складских помещений необходимо произвести оптимизацию площадей хранения архивных документов путем использования мобильных (передвижных) стеллажей, конструкция которых позволит сэкономить до 70% полезной площади помещения за счет отсутствия проходов.

- Проект № J 2 «Создание интеллектуальной системы учета в МКД» в сумме 576 889 836 руб. на 2020-2022 года (210 379 160 руб. на 2020 год, 179 098 975 руб. на 2021 год, 187 411 702 на 2022 год).

Принятие Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» требует от гарантирующего поставщика исполнения требований по организации коммерческого учета, осуществляемого на базе интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), представляющей собой совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета, обеспечивающих информационный обмен, хранение показаний, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством РФ.

В соответствии со ст.6.3. ФЗ № 522-ФЗ расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим ФЗ, подлежат включению в состав сбытовой надбавки гарантирующего поставщика.

Решить поставленные задачи предполагается путем:

- Установки приборов учета электрической энергии, имеющих функциональную возможность работы в составе ИСУ в МКД.

- Приобретения программного обеспечения для реализации ИСУ в МКД, сопровождения комплексов для создания Центра сбора и обработки информации на базе современного оборудования и программных продуктов для обеспечения устройства синхронизации времени, оборудования для передачи информации.

- Безвозмездного предоставления собственникам и пользователям помещений в МКД минимального набора функций созданной ИСУ.

Предполагается развитие проекта путем подключения к интеллектуальной системе приборов учета электроэнергии клиентов по мере истечения их межповерочного интервала в период с 2023 г., а также приборов учета других ресурсов.

- Проект № J 3 «Реновация парка компьютерной техники» в сумме 11 805 731 руб. на 2020-2022 года (3 781 314 руб. на 2020 год, 3 934 193 руб. на 2021 год, 4 090 223 руб. на 2022 год).

Для поддержания парка компьютерной техники в состоянии, в котором оборудование способно эффективно работать с необходимым программным обеспечением, ООО «ЭСК Гарант» требуется ежегодная замена не менее 20% оборудования, что составляет 59 персональных компьютеров в год (Комплект ПК+Монитор (Bundle) HP (Config ID 30758363) 400 G4 Mini Core i5 8500T/8GB DDR4/PCIe 128Gb SSD + HDD   500Gb/Intel HD GMA/noODD/GBL/WiFi/ BT/W10Pro64/keyb+mouse + HP (1KL30AA) VH240a, 23.8" IPS LED up/down+pivot 5YW Onsite).

Реализация данного проекта обеспечит повышение качества обслуживания клиентов за счет:

- обеспечения требований информационной безопасности и эффективности работы в соответствии с современными требованиями ПО и вирусных угроз;

- сокращения времени обслуживания абонентов;

- повышения скорости обработки запросов;

- снижения числа сбоев в работе;

- обеспечения эффективной работы специалистов компании за счет поддержания производительности вычислительной техники на должном уровне в соответствие с требованиями используемого программного обеспечения.

Приобретение ПК позволит вывести из эксплуатации морально устаревшие компьютеры и ноутбуки, для которых запчасти и комплектующие сняты с производства, а также снизить затраты на ремонт выходящей из строя вычислительной техники.

- Проект № J 4 «Реновация парка печатающих устройств» в сумме 1 569 422 руб. на 2020-2022 года (502 678 руб. на 2020 год, 523 001 руб. на 2021 год, 543 743 руб. на 2022 год).

Для поддержания парка печатной техники в состоянии, в котором оборудование способно эффективно обеспечивать потребности компании в печати документов, требуется ежегодная замена 5 печатающих устройств на высокопроизводительное оборудование формата А4 (МФУ Kyocera ECOSYS M3655idn в комплекте 3 тонера (Стандартной емкости TK-3190 - 25 000 страниц)).

Реализация данного проекта обеспечит эффективную работу специалистов компании за счет поддержания производительности печатной техники на должном уровне; печати и выставления расчетно-платежных документов абонентам в установленные законодательством сроки; вывода из эксплуатации физически изношенной техники, запчасти и комплектующие для которых сняты с производства; сокращения неэффективных расходов на содержание устаревшего парка оборудования.

- Проект № J 5 «Реновация серверного оборудования» в сумме 63 204 152 руб. на 2019-2022 годы (14 480 334 руб. на 2020 год, 18 801 195 руб. на 2021 год, 29 922 624 руб. на 2022 год).

Серверная инфраструктура обеспечит работу корпоративных информационных систем для обслуживания клиентов и информационных баз по работе с клиентами, включая сервисы генерации платёжных поручений. Приобретение нового серверного оборудования позволит повысить надежность ИТ-сервисов; резервировать серверные мощности для повышения надежности предоставляемых ИТ-сервисов; обеспечить масштабирование информационных систем ООО «ЭСК Гарант» для целей развития бизнеса и внедрения новых информационных систем.

- Проект № J 6 «Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ ОРЭ» в сумме 989 817 руб. на 2021 год.

Проведение мероприятий обусловлено выполнением технических требований нормативных документов, регулирующих деятельность ГП (п.23 ПП 1172, ДОП, п.151 ПП442).

В п.23 Постановления Правительства РФ № 1172 от 27.12.10г. (далее - ПП 1172) установлены требования о наличии у Гарантирующего поставщика АИИС определенного класса, соответствующего Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка (ДОП): «оснащение каждой точки (группы точек) поставки, с использованием которой организация планирует участвовать в торговле на оптовом рынке, средствами измерений (в том числе принадлежащими на праве собственности или на ином законном основании третьим лицам), обеспечивающими сбор, обработку и передачу организации коммерческой инфраструктуры данных коммерческого учета и соответствующими определенным настоящими Правилами и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка требованиям».

В соответствии с п.36 ПП 1172 установить нарушение ГП требований п. 23 может НП «Совет Рынка» или ОАО «АТС». При установлении нарушения требований участие ГП в торговле электрической энергией и мощностью в соответствующей группе точек поставки прекращается в случаях и в порядке, которые установлены Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии (далее – ДОП).

Также, в соответствии с п. 151 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (Постановление Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442): «гарантирующий поставщик обязан обеспечить разработку документов, предусмотренных ДОП, необходимых для установления соответствия автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета техническим требованиям, предъявляемым к субъектам оптового рынка».

Общий объем инвестиционной программы ООО «ЭСК Гарант» составляет 662 496 747 руб., а освоение инвестиционной программы на 2020 - 2022 годы составляет 661 864 171руб. (без НДС):

| Период | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма | 235 336 793 | 204 559 086 | 221 968 292 | 661 864 171 |

При определении величины расходов на 2020-2022 годы использованы индексы потребительских цен, приведенные в соответствии с Основными показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года от 28.11.2018 г., т.е. 2020/2019 – 1,038, 2021/2020 – 1,04, 2022/2021 – 1,04.

Проекты инвестиционной программы ООО «ЭСК Гарант» одобрены и утверждены 03.04.2018г. Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Гарант», в лице представителя по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» - единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая компания Гарант» Дашко Карины Владимировны на основании доверенности № 143 от 01.02.2018 г.

Реализация инвестиционной программы ООО «ЭСК Гарант» является необходимым условием устойчивого функционирования и развития электроэнергетики в части ресурсоснабжения Ивановской области.

Управляющий директор                                                    А.В. Иванов