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Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

______________________Е.Н. Морева
П Р О Т О К О Л    № 29/1
заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

09 сентября 2026 г.
 









г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.
Члены Правления: Агапова О.П., Турбачкина Е.В., Коннова Е.А., Полозов И.Г.
Ответственный секретарь правления: Колесова С.А.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Семенова Н.Е.
От УФАС по Ивановской области: Виднова З.Б.
П О В Е С Т К А:

	№ п/п
	Наименование вопроса

	1.
	Об утверждении инвестиционной программы  в сфере теплоснабжения ИП Шорохова С.В. г. Гаврилов Посад Гаврилово-Посадского муниципального района  Ивановской области на 2027-2029 годы

	2.
	Об утверждении инвестиционной программы  в сфере теплоснабжения ИП Шорохова С.В. с. Новоселка Новоселковского сельского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области на 2027 год

	3.
	Об утверждении инвестиционной программы  в сфере теплоснабжения ИП Шорохова С.В. с. Осановец Осановецкого сельского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района  Ивановской области на 2027-2028 годы

	4.
	Об утверждении инвестиционной программы  в сфере теплоснабжения ИП Шорохова С.В. с. Морозово Морозовского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области на 2027-2030 годы


1. СЛУШАЛИ: Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ИП Шорохова С.В. г. Гаврилов Посад Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области на 2027-2029 годы (Семенова Н.Е.).
Письмом от 14.04.2026 № 1 (в ред. от 13.05.2026 № б.н., от 20.07.2026 № б.н., от 04.08.2026 № б.н) ИП Шорохов С.В. направил в адрес Департамента первично разработанную и впоследствии доработанную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2027–2029 годы.

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по установке системы видеонаблюдения, установке основного ограждения по периметру котельной, организацию резервного электроснабжения котельной. Срок реализации мероприятий – 2027-2029 годы.
Общая потребность инвестиционной программы в финанасировании составляет 2 346,031 тыс. руб. (без НДС). 
Потребность в финансировании подтверждена сметной документацией, коньюктурным анализом цен.
Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» проведена экспертиза, представленных ИП Шороховым С.В. сметных расчетов в целях утверждения мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения. По результатам проведенной экспертизы замечания к сметной документации отсутствуют. 

Источниками финансирования определены (без НДС):

· собственные средства (амортизационные отчисления) в размере 1 452,737тыс.руб.;
· заемные средства в объеме 893,294тыс. руб. 
В Инвестиционной программе предоставлены три коммерческих предложения на предоставление займа для реализации мероприятий инвестиционной программы.

В соответствии с п. 21 Порядка №410 инвестиционная программа ИП Шорохова С.В. г. Гаврилов Посад направлена Департаментом на согласование в орган местного самоуправления. 
Письмом от 02.09.2026 № 2045 Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района согласовала инвестиционную программу ИП Шорохова С.В. г. Гаврилов Посад, тем самым оценивая запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.
В соответствии с п. 26(1) Порядка № 410, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов отказывает в согласовании инвестиционной программы в случае недоступности тарифов регулируемой организации для потребителей.
Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….» (п. 26 (1)) проведена оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей, по результатам которой вынесено заключение о доступности тарифов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы.
РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

1. Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 
ИП Шорохова С.В. г. Гаврилов Посад Гаврилово-Посадского муниципального района  Ивановской области на 2027-2029 годы согласно приложениям 1–5.

2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	-

	3.
	Турбачкина Е.В.
	за

	4.
	Коннова Е.А.
	за

	5.
	Полозов И.Г.
	за

	6.
	Гущина Н.Б.
	-

	7.
	Агапова О.П.
	за


Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

2. СЛУШАЛИ: Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ИП Шорохова С.В. с. Новоселка Новоселковского сельского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области на 2027 год (Семенова Н.Е.).
Письмом от 14.04.2026 № 3 (в ред. от 13.05.2026 № б.н., от 20.07.2026 № б.н., от 04.08.2026 № б.н) ИП Шорохов С.В.  направил в адрес Департамента первично разработанную и впоследствии доработанную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2027 год.

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по установке системы видеонаблюдения, установке основного ограждения по периметру котельной. Срок реализации мероприятий – 2027 год.

Общая потребность инвестиционной программы в финанасировании составляет 545,206 тыс. руб. (без НДС). 

Потребность в финансировании подтверждена сметной документацией, коньюктурным анализом цен.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» проведена экспертиза, представленных ИП Шороховым С.В. сметных расчетов в целях утверждения мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения.  По результатам проведенной экспертизы замечания к сметной документации отсутствуют. 

Источниками финансирования определены (без НДС):

· собственные средства (амортизационные отчисления) в размере 545,206 тыс.руб.;

В соответствии с п. 21 Порядка №410 инвестиционная программа ИП Шорохова С.В. с. Новоселка направлена Департаментом на согласование в орган местного самоуправления. 

Письмом от 02.09.2026 № 2046 Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района согласовала инвестиционную программу ИП Шорохова С.В. с. Новоселка, тем самым оценивая запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.

В соответствии с п. 26(1) Порядка № 410, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов отказывает в согласовании инвестиционной программы в случае недоступности тарифов регулируемой организации для потребителей.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….» (п. 26 (1)) проведена оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей, по результатам которой вынесено заключение о доступности тарифов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

1. Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 
ИП Шорохова С.В. с. Новоселка Новоселковского сельского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области на 2027 год согласно приложениям 1–5.
2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	-

	3.
	Турбачкина Е.В.
	за

	4.
	Коннова Е.А.
	за

	5.
	Полозов И.Г.
	за

	6.
	Гущина Н.Б.
	-

	7.
	Агапова О.П.
	за


Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

3. Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ИП Шорохова С.В. с. Осановец Осановецкого сельского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области на 2027-2028 годы (Семенова Н.Е.).
Письмом от 14.04.2026 № 4 (в ред. от 13.05.2026 № б.н., от 20.07.2026 № б.н., от 04.08.2026 № б.н) ИП Шорохов С.В.  направил в адрес Департамента первично разработанную и впоследствии доработанную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2027–2028 годы.

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по установке системы видеонаблюдения, установке основного ограждения по периметру котельной. Срок реализации мероприятий – 2027-2028 годы.

Общая потребность инвестиционной программы в финанасировании составляет 545,206 тыс. руб. (без НДС). 

Потребность в финансировании подтверждена сметной документацией, коньюктурным анализом цен.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» проведена экспертиза, представленных ИП Шороховым С.В. сметных расчетов в целях утверждения мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения.  По результатам проведенной экспертизы замечания к сметной документации отсутствуют. 

Источниками финансирования определены (без НДС):

· собственные средства (амортизационные отчисления) в размере 485,007 тыс.руб.;

· заемные средства в объеме 60,199 тыс. руб. 

В Инвестиционной программе предоставлены три коммерческих предложения на предоставление займа для реализации мероприятий инвестиционной программы.

В соответствии с п. 21 Порядка №410 инвестиционная программа ИП Шорохова С.В. с. Осановец направлена Департаментом на согласование в орган местного самоуправления. 

Письмом от 02.09.2026 №2047 Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района согласовала инвестиционную программу ИП Шорохова С.В. с. Осановец, тем самым оценивая запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.

В соответствии с п. 26(1) Порядка № 410, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов отказывает в согласовании инвестиционной программы в случае недоступности тарифов регулируемой организации для потребителей.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….» (п. 26 (1)) проведена оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей, по результатам которой вынесено заключение о доступности тарифов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:
1. Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 
ИП Шорохова С.В. с. Осановец Осановецкого сельского поселения Гаврилово-Посадского муниципального района  Ивановской области на 2027-2028 годы согласно приложениям 1–5.
2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	-

	3.
	Турбачкина Е.В.
	за

	4.
	Коннова Е.А.
	за

	5.
	Полозов И.Г.
	за

	6.
	Гущина Н.Б.
	-

	7.
	Агапова О.П.
	за


Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

4. Об утверждении инвестиционной программы  в сфере теплоснабжения ИП Шорохова С.В. с. Морозово Морозовского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области на 2027-2030 годы (Семенова Н.Е.).
Письмом от 14.04.2026 № 2 (в ред. от 13.05.2026 № б.н., от 20.07.2026 № б.н., от 04.08.2026 № б.н) ИП Шорохов С.В.  направил в адрес Департамента первично разработанную и впоследствии доработанную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2027–2030 годы.

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия по установке системы видеонаблюдения, установке основного ограждения по периметру котельной, организацию резервного электроснабжения котельной, установке резервного котлоагрегата в котельной. Срок реализации мероприятий – 2027-2030 годы.

Общая потребность инвестиционной программы в финанасировании составляет 2 474,872 тыс. руб. (без НДС). 

Потребность в финансировании подтверждена сметной документацией, коньюктурным анализом цен.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» проведена экспертиза, представленных ИП Шороховым С.В. сметных расчетов в целях утверждения мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения.  По результатам проведенной экспертизы замечания к сметной документации отсутствуют. 

Источниками финансирования определены (без НДС):

· собственные средства (амортизационные отчисления) в размере 1 444,380 тыс.руб.;

· заемные средства в объеме 1 030,492 тыс. руб. 

В Инвестиционной программе предоставлены три коммерческих предложения на предоставление займа для реализации мероприятий инвестиционной программы.

В соответствии с п. 21 Порядка №410 инвестиционная программа ИП Шорохова С.В. с. Морозово направлена Департаментом на согласование в орган местного самоуправления. 

Письмом от 02.09.2026 № 2797 Администрация Тейковского муниципального района согласовала инвестиционную программу ИП Шорохова С.В. с. Морозово, тем самым оценивая запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.

В соответствии с п. 26(1) Порядка № 410, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов отказывает в согласовании инвестиционной программы в случае недоступности тарифов регулируемой организации для потребителей.

Во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….» (п. 26 (1)) проведена оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей, по результатам которой вынесено заключение о доступности тарифов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

1. Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 
ИП Шорохова С.В. с. Морозово Морозовского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области на 2027-2030 годы согласно приложениям 1–5.
2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

	№ п/п
	Члены правления
	Результаты голосования

	1.
	Морева Е.Н.
	за

	2.
	Бугаева С.Е.
	-

	3.
	Турбачкина Е.В.
	за

	4.
	Коннова Е.А.
	за

	5.
	Полозов И.Г.
	за

	6.
	Гущина Н.Б.
	-

	7.
	Агапова О.П.
	за


Итого: за – 5, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 2.

	Ответственный секретарь Правления
	
	С.А. Колесова

	Члены правления:
	
	

	Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	-
	С.Е. Бугаева

	Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, статс-секретарь
	-
	Н.Б. Гущина

	Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.В. Турбачкина

	Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	Е.А. Коннова

	Начальник отдела регулирования тарифов коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	И.Г. Полозов

	Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области
	
	О.П. Агапова

	Главный специалист-эксперт отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области
	
	З.Б. Виднова


