Утверждаю

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

______________________Е.Н. Морева

П Р О Т О К О Л № 37/2

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

29 сентября 2023 г.	     								                      г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Агапова О.П., Бугаева С.Е., Виднова З.Б. (на праве совещательного голоса, участие в голосовании не принимает), Гущина Н.Б., Коннова Е.А., Полозов И.Г., Турбачкина Е.В.

Ответственный секретарь правления: Аскярова М.В.

П О В Е С Т К А:

О корректировке инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории г.о. Иваново и Ивановского муниципального района.

СЛУШАЛИ: О корректировке инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», осуществляющего регулируемые виды деятельности на территории г.о. Иваново и Ивановского муниципального района (Курчанинова О.А.).

Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) от 09.09.2020 № 40-ип(к)/1 (в ред. от 27.10.2022 № 42-ип (к)/1) утверждена инвестиционная программа АО «Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Иваново и Ивановском районе на 2021 - 2023 годы (далее – инвестиционная программа).

АО «Водоканал» в соответствии с действующим законодательством разработало проект корректировки инвестиционной программы. Согласно проекту инвестиционной программы планируются следующие изменения мероприятий в сфере холодного водоснабжения:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено постановлением Департамента от 09.09.2020 № 40-ип (к)/1 (в ред. от 27.10.2022 № 42-ип (к)/1) | Проект корректировки инвестиционной программы |
| 1 | «Строительство водопровода к объектам капитального строительства города Иваново и Ивановского муниципального района», в т.ч. проектно-изыскательские работы | Тыс.руб. с НДС | 69 447,600 | 69 447,600 |
| 2 | «Автоматизированная беспроводная система сбора и обработки данных с приборов учета и контроля холодного водоснабжения в г. Иваново (городской округ Иваново)» | Тыс.руб. с НДС | 11 819,256 | 13 321,616 |
| 3 | Строительство (бурение) двух артезианских скважин по адресу: Ивановская область, Ивановский район, юго-восточнее д. Железнодорожной станции Строкино, строение 1. Проектно-изыскательские работы. | Тыс.руб. с НДС | 0,000 | 1 536,000 |
| 4 | Строительство водовода d=700мм от скважин в м. Строкино, в т.ч. проектно-изыскательские работы | Тыс.руб. с НДС | 54 600,430 | 41 292,204 |
| 5 | «Строительство станции обезжелезивания на ОНВС-2 в м.Горино, Ивановской области». Проектно-изыскательские работы. | Тыс.руб. с НДС | 10 507,730 | 10 507,730 |
| 6 | Оборудование комплексным рыбозащитным устройством электрического воздействия «КРУЭВ» водозабора гидротехнического сооружения плотины №1 в г. Иваново. | Тыс.руб. с НДС | 0,000 | 20 183,556 |
| 7 | Реконструкция водовода d=500мм по ул. Ударников, в т. ч. проектно- изыскательские работы | Тыс.руб. с НДС | 14 585,880 | 13 615,572 |
| 8 | «Модернизация систем безопасности и антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения: ОНВС-2 в м. Горино» | Тыс.руб. с НДС | 686,941 | 686,941 |
|  | ИТОГО | Тыс.руб. с НДС | 161 647,837 | 170 591,219 |

Согласно проекту инвестиционной программы планируется корректировка общей стоимости мероприятий в сфере холодного водоснабжения и источников финансирования следующим образом:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено постановлением Департамента от 09.09.2020 № 40-ип (к)/1 (в ред. от 27.10.2022 № 42-ип (к)/1) | Проект корректировки инвестиционной программы |
| 1 | Общая стоимость мероприятий в сфере холодного водоснабжения, в т.ч.: | Тыс.руб. с НДС | 161 647,837 | 170 591,219 |
| 1.1. | Капитальные вложения | Тыс.руб. с НДС | 38 760,000 | 38 760,000 |
| 1.2. | Амортизация | Тыс.руб. с НДС | 25 796,288 | 25 796,288 |
| 1.3. | Прочие собственные источники | Тыс.руб. с НДС | 27 643,949 | 36 587,331 |
| 1.4. | Плата за подключение | Тыс.руб. с НДС | 69 447,600 | 69 447,600 |
| 1.5. | Бюджетные средства | Тыс.руб. с НДС | 0,000 | 0,000 |

Согласно проекту инвестиционной программы планируются следующие изменения мероприятий в сфере водоотведения:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено постановлением Департамента от 09.09.2020 № 40-ип (к)/1 (в ред. от 27.10.2022 № 42-ип (к)/1) | Проект корректировки инвестиционной программы |
| 1 | «Строительство канализации к объектам капитального строительства г.Иваново и Ивановского муниципального района», в т.ч. проектно-изыскательские работы. | Тыс.руб. с НДС | 32 654,310 | 32 654,310 |
| 2 | Строительство сетей водопровода и канализации в районе, ограниченном ул. Некрасова, ул. 5 Кирпичная (ТОС "Чкаловский"), корректировка/разработка ПСД. | Тыс.руб. с НДС | 3 196,710 | 4 649,100 |
| 3 | Строительство сетей канализации в районе, ограниченном ул. Некрасова, ул. 5-я Кирпичная (ТОС "Чкаловский"). | Тыс.руб. с НДС | 0,000 | 11 725,356 |
| 4 | Строительство линии канализации с КНС от ОНВС-2, расположенной в м.Горино до восточного коллектора d=800 мм, расположенного в районе ЗЧМ (ул. Павла Большевикова). | Тыс.руб. с НДС | 30 305,148 | 0,000 |
| 5 | Строительство линии канализации с КНС от ОНВС-2 до восточного коллектора d=800 мм. Инженерно-геологические изыскания. | Тыс.руб. с НДС | 0,000 | 480,000 |
| 6 | «Строительство напорной канализационной линии от КНС №10 до КНС №11 в г. Иваново», проектно - изыскательские работы | Тыс.руб. с НДС | 704,682 | 0,000 |
| 7 | «Строительство центрального материального склада на производственной базе пр. Строителей 4А», проектно-изыскательские работы | Тыс.руб. с НДС | 1 578,631 | 0,000 |
| 8 | «Строительство пристройки к зданию по пр. Строителей, 4А, Литер А» | Тыс.руб. с НДС | 9 276,204 | 9 276,204 |
| 9 | Строительство ангара для перемешивания осадка на территории ОСК д. Богданиха, в т.ч. проектно-изыскательские работы. | Тыс.руб. с НДС | 0,000 | 39 932,982 |
| 10 | «Строительство навеса на складе инертных материалов на территории производственной базы пр. Строителей 4А». Проектно - изыскательские работы | Тыс.руб. с НДС | 867,123 | 0,000 |
| 11 | Реконструкция очистных сооружений в д Богданиха. «Строительство узла термомеханической обработки осадка» | Тыс.руб. с НДС | 1 304,008 | 1 304,008 |
| 12 | «Модернизация двухсекционного РУ 6кВ, расположенного в помещении ГНС-1 по адресу: г.Иваново, ул.Смирнова, д.107» | Тыс.руб. с НДС | 17 078,066 | 0,000 |
| 13 | «Реконструкция песколовок, расположенных на территории ОСК д. Богданиха» | Тыс.руб. с НДС | 28 049,190 | 28 572,880 |
| 14 | «Модернизация канализационных насосных станций (КНС)» | Тыс.руб. с НДС | 15 678,839 | 15 678,839 |
| 15 | «Строительство системы рекультивации карьера, ближних иловых полей. Проектно - изыскательские работы». | Тыс.руб. с НДС | 149,640 | 0,000 |
| 16 | Реконструкция коллектора 2d = 400-500 мм, проходящего вдоль берега реки Уводь, до камеры подключения в коллектор d = 1200 мм, в районе пер. Химический, в том числе проектно-изыскательские работы. | Тыс.руб. с НДС | 0,000 | 8 294,228 |
|  | ИТОГО | Тыс.руб. с НДС | 140 842,551 | 152 567,907 |

Согласно проекту инвестиционной программы планируется корректировка общей стоимости мероприятий в сфере водоотведения и источников финансирования следующим образом:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено постановлением Департамента от 09.09.2020 № 40-ип (к)/1 (в ред. от 27.10.2022 № 42-ип (к)/1) | Проект корректировки инвестиционной программы |
| 1 | Общая стоимость мероприятий в сфере водоотведения, в т.ч.: | Тыс.руб. с НДС | 140 842,551 | 152 567,907 |
| 1.1. | Капитальные вложения | Тыс.руб. с НДС | 84 336,000 | 84 336,000 |
| 1.2. | Амортизация | Тыс.руб. с НДС | 9 008,641 | 9 008,641 |
| 1.3. | Прочие собственные источники | Тыс.руб. с НДС | 14 843,600 | 14 843,600 |
| 1.4. | Плата за подключение | Тыс.руб. с НДС | 32 654,310 | 32 654,310 |
| 1.5. | Бюджетные средства | Тыс.руб. с НДС | 0,000 | 11 725,356 |

Проект корректировки инвестиционной программы АО «Водоканал» выполен на основании технического задания на корректировку инвестиционной программы, утвержденного приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области (далее – Департамент ЖКХ) от 16.08.2023 № 103. Проект корректировки инвестиционной программы АО «Водоканал» согласован Депртаментом ЖКХ письмом от 24.08.2023 № 03-860.

РЕШИЛИ:

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», положением о Департаменте энергетики и тарифов Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 25.12.2014 № 577-п:

- Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу АО «Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в городе Иваново и Ивановском муниципальном районе на 2021–2023 годы, изложив приложения 1 – 4 к постановлению Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 09.09.2020 № 40-ип(к)/1 в новой редакции согласно приложениям 1 – 4.

- Признать утратившим силу постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 27.10.2022 № 42-ип (к)/1.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Агапова О.П. | за |
| 4. | Гущина Н.Б. | за |
| 5. | Коннова Е.А. | за |
| 6. | Турбачкина Е.В. | за |
| 7. | Полозов И.Г. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствует – 0.

| Секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| --- | --- | --- |
| Члены Правления: |  |  |
| Первый заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель начальника Департамента энергетики и тарифов Ивановской области - статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг управления регулирования коммунального комплекса Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |

Приложение 1

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 29.09.2023 № 37/2

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения

АО «Водоканал» (городской округ Иваново и Ивановский муниципальный район)

«Инвестиционная программа АО «Водоканал» по развитию централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения в городе Иваново и Ивановском районе

на 2021–2023 годы»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения | АО «Водоканал» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 153038, г. Иваново, пр-кт Строителей, 4А |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2021-2023 годы |
| Лица, ответственные за разработку инвестиционной программы | Главный инженер: Бичин Алексей Евгеньевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам: Шабаршина Любовь Геннадьевна Заместитель генерального директора по капитальному строительству: Делягин Максим Николаевич |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | тел. 8 (4932) 53-11-47; 8 (4932) 53-09-81; 8 (4932) 53-68-43. email: ivanovovodokanal@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент энергетики и тарифов Ивановской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 153022, г. Иваново, ул. Велижская, 8. |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Начальник Департамента – Морева Евгения Николаевна |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 09.09.2020 |
| Должностное лицо, утвердившее корректировку инвестиционной программы | Начальник Департамента – Морева Евгения Николаевна |
| Дата утверждения корректировки инвестиционной программы | 29.09.2023 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел./факс: (4932) 93-85-93 |
| Уполномоченный орган исполнительной власти, согласовавший инвестиционную программу, корректировку инвестиционной программы | Департамент ЖКХ Ивановской области 153000, г. Иваново, пл. Революции, 2/1. Тел.: (4932) 41-43-46 Факс: (4932) 41-36-19 |
| Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу, корректировку инвестиционной программы | Администрация Ивановского муниципального района Юридический адрес: 153520, Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.Новинская, д.2 Фактический адрес: 153008 Ивановская область г.Иваново, ул.Постышева, д.46 Телефон: +7 (4932) 30-03-96, Факс: +7 (4932) 30-03-96 e-mail: adm@ivrayon.ru |

Приложение 2

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 29.09.2023 № 37/2

Приложение 3

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 29.09.2023 № 37/2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программа АО «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Иваново и Ивановском муниципальном районе на 2021-2023 годы

Приложение 4

к протоколу заседания Правления Департамента

энергетики и тарифов Ивановской области

от 29.09.2023 № 37/2

Финансовый план инвестиционной программы АО «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения

в городе Иваново и Ивановском муниципальном районе на 2021-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования инвестиционной программы | Всего 2021-2023 г.г. |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  | Водоотведение |  |  |  |
|  |  | за весь период | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | за весь период | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | за весь период | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Финансирование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства | 311 433,770 | 64 451,477 | 100 236,399 | 146 745,894 | 170 591,219 | 30 951,609 | 60 528,596 | 79 111,014 | 140 842,551 | 33 499,868 | 39 707,803 | 67 634,880 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 11 725,356 | 0,000 | 0,000 | 11 725,356 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 725,356 | 0,000 | 0,000 | 11 725,356 |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО по программе: | 323 159,126 | 64 451,477 | 100 236,399 | 158 471,250 | 170 591,219 | 30 951,609 | 60 528,596 | 79 111,014 | 152 567,907 | 33 499,868 | 39 707,803 | 79 360,236 |
| Возврат финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства | 311 433,770 | 64 451,477 | 100 236,399 | 146 745,894 | 170 591,219 | 30 951,609 | 60 528,596 | 79 111,014 | 140 842,551 | 33 499,868 | 39 707,803 | 67 634,880 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 34 804,929 | 14 363,157 | 5 502,239 | 14 939,533 | 25 796,288 | 6 789,099 | 4 067,656 | 14 939,533 | 9 008,641 | 7 574,058 | 1 434,583 | 0,000 |
| 1.2.1 | в т.ч. без НДС* | 29 004,108 | 11 969,298 | 4 585,199 | 12 449,611 | 21 496,907 | 5 657,583 | 3 389,713 | 12 449,611 | 7 507,201 | 6 311,715 | 1 195,486 | 0,000 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции (расходы из нормативной прибыли) | 123 096,000 | 12 000,000 | 57 216,000 | 53 880,000 | 38 760,000 | 6 000,000 | 32 760,000 | 0,000 | 84 336,000 | 6 000,000 | 24 456,000 | 53 880,000 |
| 1.2.1 | в т.ч. без НДС* | 102 580,000 | 10 000,000 | 47 680,000 | 44 900,000 | 32 300,000 | 5 000,000 | 27 300,000 | 0,000 | 70 280,000 | 5 000,000 | 20 380,000 | 44 900,000 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 102 101,910 | 30 666,520 | 30 096,360 | 41 339,030 | 69 447,600 | 18 162,510 | 23 700,940 | 27 584,150 | 32 654,310 | 12 504,010 | 6 395,420 | 13 754,880 |
| 1.3.1 | в т.ч. без НДС* | 85 084,925 | 25 555,433 | 25 080,300 | 34 449,192 | 57 873,000 | 15 135,425 | 19 750,783 | 22 986,792 | 27 211,925 | 10 420,008 | 5 329,517 | 11 462,400 |
| 1.4 | прочие собственные средства (не учитываемые в составе тарифов) | 51 430,931 | 7 421,800 | 7 421,800 | 36 587,331 | 36 587,331 | 0,000 | 0,000 | 36 587,331 | 14 843,600 | 7 421,800 | 7 421,800 | 0,000 |
| 1.4.1 | в т.ч. без НДС* | 42 859,109 | 6 184,833 | 6 184,833 | 30 489,443 | 30 489,443 | 0,000 | 0,000 | 30 489,443 | 12 369,667 | 6 184,833 | 6 184,833 | 0,000 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 11 725,356 | 0,000 | 0,000 | 11 725,356 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 725,356 | 0,000 | 0,000 | 11 725,356 |
| 4. | Прочие источники финансирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО по программе: | 323 159,126 | 64 451,477 | 100 236,399 | 158 471,250 | 170 591,219 | 30 951,609 | 60 528,596 | 79 111,014 | 152 567,907 | 33 499,868 | 39 707,803 | 79 360,236 |
|  | в т.ч. без НДС* | 269 299,272 | 53 709,564 | 83 530,333 | 132 059,375 | 142 159,349 | 25 793,008 | 50 440,497 | 65 925,845 | 127 139,923 | 27 916,557 | 33 089,836 | 66 133,530 |
|  | *при ставке налога на добавленную стоимость 20% в соответствии с п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |