**Утверждаю**

Председатель Правления

Департамента энергетики и тарифов

Ивановской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Морева

**П Р О Т О К О Л № 41/7**

заседания Правления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

27 октября 2023 г. г. Иваново

Присутствовали:

Председатель Правления: Морева Е.Н.

Члены Правления: Бугаева С.Е., Гущина Н.Б., Турбачкина Е.В., Коннова Е.А., Агапова О.П., Полозов И.Г.

Ответственный секретарь правления: Аскярова М.В.

От Департамента энергетики и тарифов Ивановской области: Копышева М.С.

От УФАС по Ивановской области: Виднова З.Б.

От ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»: Макарова Н.Н. (по доверенности), Амбаруцмян Н.А. (по доверенности)

**П О В Е С Т К А:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование вопроса** |
| **1.** | **Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» (г. Заволжск) на 2024–2029 годы** |
| **2.** | **Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» (г. Пучеж) на 2024–2028 годы** |

1. **СЛУШАЛИ: Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения****ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» (г. Заволжск) на 2024–2029 годы (Копышева М.С.)**

Письмом от 06.04.2023 № 1071 (в ред. от 16.10.2023 № 3113) ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» направило в адрес Департамента разработанную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2024–2029 годы (г. Заволжск).

Инвестиционная программа предусматривает мероприятие по модернизации котельной по адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Спортивная, 1а в части замены пластинчатых аппаратов в количестве 2 штук.

Общая потребность инвестиционной программы в финансировании **составляет 15 891,639 тыс. руб. (без НДС).** Потребность в финансировании подтверждена конъюктурным анализом рынка (во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….» провести экспертизу на непревышение сметных расчетов в составе инвестиционной программы над укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства не представляется возможным ввиду приобретения оборудования, а не выполнения работ в целом).

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы в 2024–2029 годах определены заемные средства. В качестве обосновывающих документов ТСО предоставлен платёжный календарь по кредитному договору и график погашения заемных средств. Согласно предоставленным документам, плановая ставка по кредиту (займу) составляет 16,0% годовых (что не превышает ключевую ставку ЦБ РФ 12% (Информационное сообщение Банка России от 15.08.2023), увеличенную на 4 процентных пункта, на момент подачи инвестиционной программы на рассмотрение).

Источниками возврата финансовых вложений определены:

1. Собственные средства – 15 891,639 тыс. руб., в том числе:

1.1. амортизационные отчисления – 9 348,023 тыс. руб.,

1.2. расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке – 6 543,616 тыс. руб.

В соответствии с п. 21 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….» (далее – Правила № 410) инвестиционная программа   
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» направлена Департаментом на согласование в орган местного самоуправления. Письмом от 19.10.2023 №3860-ЗМР Администрация Заволжского муниципального района Ивановской области согласовала инвестиционную программу   
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»», тем самым оценивая запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.

В соответствии с п. 26(1) Правил № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….» орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов отказывает в согласовании инвестиционной программы в случае недоступности тарифов регулируемой организации для потребителей.

Во исполнение требований п. 26 (1) Правил № 410 проведена оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей, по результатам которой вынесено заключение от 18.10.2023 о доступности тарифов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы. **При иной ставке заемных средств оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей не проводилась.**

На заседании Правления присутствовали представители ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» - Макарова Н.Н., Амбарцумян Н.А. О невозможности изменения процентной ставки по договору займа, привлекаемого для реализации мероприятий инвестиционной программы, в целях последующего тарифного регулирования представители предупреждены. Иные документы, обосновывающие затраты на обслуживание заемных средств, предоставлены не были.

Представителем ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» Макаровой Н.Н. был задан вопрос в части включения расходов по заемным средствам (процентам) при формировании тарифов на тепловую энергию.

Департаментом даны следующие разъяснения. В связи с отсутствием заключенного договора займа на момент утверждения тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 и последующие годы, проценты по заемным средствам в состав необходимой валовой выручки на 2024 и последующие годы не включены (год начала реализации мероприятий – 2024). При определении фактических результатов деятельности за 2024 год при корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения на 2026 год, указанные расходы могут быть рассмотрены при наличии их экономического обоснования.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», [постановлением](consultantplus://offline/ref=42462BBB131931D53A84B68D610EBA265A961FCACAF4FE78F76B718A14hEEDM) Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»:

1. Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения   
   ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 2024–2028 годы, реализуемой на территории Пучежского городского поселения Ивановской области, согласно приложениям 1.1–1.5 к настоящему протоколу.
2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Полозов И.Г. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 0.

1. **СЛУШАЛИ: Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» (г. Пучеж) на 2024–2028 годы (Копышева М.С.)**

Письмом от 06.04.2023 № 1071 (в ред. от 16.10.2023 № 3112) ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» направило в адрес Департамента разработанную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2024–2028 годы (г. Пучеж).

Инвестиционная программа предусматривает мероприятия:

- по модернизации котельной по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Зарубиная, 11 б в части замены пластинчатых аппаратов в количестве 2 штук,

- приобретение легкового автомобиля Lada Largus Cross.

Общая потребность инвестиционной программы в финансировании **составляет 17 335,539 тыс. руб. (без НДС).** Потребность в финансировании подтверждена конъюктурным анализом рынка (во исполнение требований постановления Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….» провести экспертизу на непревышение сметных расчетов в составе инвестиционной программы над укрупненными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства не представляется возможным ввиду приобретения оборудования, а не выполнения работ в целом).

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы в 2024–2029 годах определены заемные средства. В качестве обосновывающих документов ТСО предоставлен платёжный календарь по кредитному договору и график погашения заемных средств. Согласно предоставленным документам, плановая ставка по кредиту (займу) составляет 16,0% годовых (что не превышает ключевую ставку ЦБ РФ 12% (Информационное сообщение Банка России от 15.08.2023), увеличенную на 4 процентных пункта, на момент подачи инвестиционной программы на рассмотрение).

Источниками возврата финансовых вложений определены:

1. Собственные средства – 17 335,539 тыс. руб., в том числе:

1.1. амортизационные отчисления – 10 575.338 тыс. руб.,

1.2. расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке – 6 760.201 тыс. руб.

В соответствии с п. 21 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….» (далее – Правила № 410) инвестиционная программа   
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» направлена Департаментом на согласование в орган местного самоуправления. Письмом от 25.09.2023 №2687 Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области согласовала инвестиционную программу   
ООО «Газпром теплоэнерго Иваново», тем самым оценивая запланированные мероприятия как необходимые и целесообразные, а достижение заявленных показателей надежности и энергетической эффективности в результате реализации инвестиционной программы возможными.

В соответствии с п. 26(1) Правил № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ ….» орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов отказывает в согласовании инвестиционной программы в случае недоступности тарифов регулируемой организации для потребителей.

Во исполнение требований п. 26 (1) Правил № 410 проведена оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей, по результатам которой вынесено заключение от 18.10.2023 о доступности тарифов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы. **При иной ставке заемных средств оценка доступности тарифов регулируемой организации для потребителей не проводилась.**

На заседании Правления присутствовали представители ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» - Макарова Н.Н., Амбарцумян Н.А. О невозможности изменения процентной ставки по договору займа, привлекаемого для реализации мероприятий инвестиционной программы, в целях последующего тарифного регулирования представители предупреждены. Иные документы, обосновывающие затраты на обслуживание заемных средств, предоставлены не были.

Представителем ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» Макаровой Н.Н. был задан вопрос в части включения расходов по заемным средствам (процентам) при формировании тарифов на тепловую энергию.

Департаментом даны следующие разъяснения. В связи с отсутствием заключенного договора займа на момент утверждения тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 и последующие годы, проценты по заемным средствам в состав необходимой валовой выручки на 2024 и последующие годы не включены (год начала реализации мероприятий – 2024). При определении фактических результатов деятельности за 2024 год при корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения на 2026 год, указанные расходы могут быть рассмотрены при наличии их экономического обоснования.

**РЕШИЛИ:**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», [постановлением](consultantplus://offline/ref=42462BBB131931D53A84B68D610EBA265A961FCACAF4FE78F76B718A14hEEDM) Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» Департамент энергетики и тарифов Ивановской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения   
   ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» на 2024–2029 годы, реализуемой на территории Пучежского городского поселения Ивановской области, согласно приложениям 2.1–2.5 к настоящему протоколу.
2. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Результаты голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Члены правления | Результаты голосования |
| 1. | Морева Е.Н. | за |
| 2. | Бугаева С.Е. | за |
| 3. | Гущина Н.Б. | за |
| 4. | Турбачкина Е.В. | за |
| 5. | Полозов И.Г. | за |
| 6. | Коннова Е.А. | за |
| 7. | Агапова О.П. | за |

Итого: за – 7, против – 0, воздержался – 0, отсутствуют – 0.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный секретарь Правления |  | М.В. Аскярова |
| **Члены правления:** |  |  |
| Первый заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | С.Е. Бугаева |
| Заместитель директора Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, статс-секретарь |  | Н.Б. Гущина |
| Начальник управления регулирования теплоэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.В. Турбачкина |
| Начальник управления регулирования электроэнергетики Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | Е.А. Коннова |
| Начальник отдела регулирования тарифов коммунального комплекса, транспорта и социально-значимых услуг Департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | И.Г. Полозов |
| Начальник отдела по утверждению нормативов и формированию цен на природный и сжиженный газ департамента энергетики и тарифов Ивановской области |  | О.П. Агапова |
| Главный специалист-эксперт аналитического отдела Управления Федеральной антимонопольной службы России по Ивановской области |  | З.Б. Виднова |